西北农林科技大学信息工程学院 2026年

本科生校企联合实训之横向项目研究或开发任务书

指导教师姓名：  黄铝文、聂炎明  					学生人数：    5    人

| 课题名称 |  |  | 枣林病虫害智能识别与知识图谱模型基础软件研究与开发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键词 |  |  | 枣林病虫害；7病8虫；智能识别；知识图谱；深度学习；小目标检测；增量学习；综合防治；智慧农业。 |  |
| 课题背景及目标简介： 枣树种植过程中病虫害种类多、发生规律复杂、受气候和物候期影响明显。传统人工识别方式依赖专家经验，存在识别效率低、诊断不及时、防治建议不精准、区域化预警能力不足等问题。随着人工智能、深度学习、知识图谱和智慧农业技术的发展，利用图像识别模型实现枣树病虫害自动诊断，并结合知识图谱提供可解释的防治方案，已成为提升枣林生产管理水平的重要方向。本项目以枣炭疽病、枣疯病、枣树锈病、枣缩果病、枣果腐病、枣褐斑病、枣叶黑斑病、枣芽象甲、枣瘿蚊、桃小食心虫、绿盲蝽、枣尺蠖、枣镰翅小卷蛾、枣红蜘蛛、枣龟蜡蚧等“7病8虫”15类为核心对象，建设病虫害智能识别与知识图谱模型基础软件，为枣农、植保专家和管理部门提供自动识别、知识查询、智能问答、风险推理和综合防治建议。总体目标是完成一个可部署、可测试、可演示、可扩展的原型系统，并形成规范化文档和软著成果：第一，在标准测试集上达到综合识别准确率≥85%、单类别≥80%、小目标漏检率≤20%；第二，知识图谱覆盖不少于30种枣树病虫害，构建不少于2000条三元组；第三，标准API支撑WebGIS、APP和微信小程序调用，满足单图平均≤3秒、TP99≤5秒、知识查询TP99≤500毫秒、识别≥50QPS、知识查询≥200QPS、批量5张≤30秒、可用性≥99.5%；第四，形成不少于2件软件著作权申请材料或受理证明，并完成项目任务书、计划书、中期检查报告、总结报告、技术报告、测试报告和答辩材料。 |  |  |  |  |
| 研究/开发内容清单（需要清晰明确，确保从工作量和深度上达到多人小组30天的实训要求。此将作为项目考核的依据）： 本项目面向 “枣林病虫害智能识别与智慧管理服务平台” 中的病虫害识别与知识图谱模型基础软件，重点建设两大核心模块：病虫害智能识别模块、知识图谱模型基础软件模块。系统向下对接病虫害及综防数据收集软件、图像数据集、植保语料、历史监测数据和气象气候数据，向上为 WebGIS 智慧管理系统、APP 和微信小程序提供标准化 RESTful API 服务，并与用户管理模块、告警模块、气象气候数据模块协同，形成 “图像采集 — 模型识别 — 知识关联 — 推理推荐 — 专家纠错 — 持续迭代 — 高危告警” 的闭环能力。 本项目必须显式支持 “7 病 8 虫” 共 15 类枣树主要病虫害。其中 7 种病害为：枣炭疽病、枣疯病、枣树锈病、枣缩果病、枣果腐病、枣褐斑病、枣叶黑斑病；8 种虫害为：枣芽象甲、枣瘿蚊、桃小食心虫、绿盲蝽、枣尺蠖、枣镰翅小卷蛾、枣红蜘蛛、枣龟蜡蚧。系统在功能、数据、算法、接口、测试与验收环节均应围绕上述 15 类全覆盖，并支持后续向不少于 30 种枣树常见、偶发、新发病虫害扩展。 ## （一）核心模块一：病虫害智能识别模块 该模块负责接收枣树病虫害图像，完成图像上传、图像预处理、病虫害类别识别、小目标特征检测、严重程度评估、结构化结果输出、批量识别、模型训练管理、模型版本管理、专家审核纠错、识别统计分析和高危害告警触发，是系统面向用户提供智能诊断能力的入口。 - 细分功能 - 图像上传与预处理功能：支持 JPEG、PNG、BMP 等常用格式图片上传，单张图片大小不超过 10MB；对图片进行尺寸标准化、归一化、色彩空间转换、清晰度检测、异常图片拦截和重复图片哈希识别；训练阶段支持翻转、旋转、缩放、裁剪、色彩增强、噪声添加等数据增强。 - “7 病 8 虫” 种类识别功能：调用深度学习模型识别枣炭疽病、枣疯病、枣树锈病、枣缩果病、枣果腐病、枣褐斑病、枣叶黑斑病、枣芽象甲、枣瘿蚊、桃小食心虫、绿盲蝽、枣尺蠖、枣镰翅小卷蛾、枣红蜘蛛、枣龟蜡蚧 15 类目标，并输出类别、置信度、候选结果和关联知识图谱实体编号。 - 小目标特征识别功能：针对红蜘蛛卵粒（≤5px）、枣树锈病斑点、枣瘿蚊产卵痕等细微目标，采用特征金字塔、注意力机制、多尺度训练、高分辨率切片推理和小目标增强标注等技术降低漏检。 - 严重程度评估功能：结合为害面积、病斑密度、虫体数量、发病部位、症状特征和专家规则，将结果划分为轻度、中度、重度，并给出置信度。 - 识别结果结构化输出功能：输出病虫害名称、所属类别、置信度、严重程度、发病部位、症状描述、小目标检测标识、快速防治摘要、关联知识图谱实体编号等字段。 - 批量识别功能：支持单次请求不超过 5 张图片；批量任务采用异步处理和 task_id 轮询机制，保证 5 张图像异步任务完成时间≤30 秒。 - 模型训练与管理功能：支持双模态数据集管理、增量深度学习、知识蒸馏、模型轻量化、模型版本管理、A/B 测试、灰度发布、模型回滚和评估报告展示。 - 识别结果处理与统计功能：自动记录识别日志，支持专家审核纠错，形成纠错数据回流训练队列，并提供识别频次、类别分布、准确率变化、各县市区域热力图和时序分布统计。 - 高危害告警联动功能：当识别结果为重度或风险规则判定为高危时，向告警模块推送病虫害类型、位置、严重程度和建议处理等级。 - 业务流程 - 用户通过 WebGIS、APP 或微信小程序上传单张或多张病虫害图像； - API 网关完成身份认证、权限校验、文件格式校验和大小校验； - 图像识别服务完成预处理并调用部署中的 AI 模型； - 模型输出类别、置信度、小目标检测结果和严重程度； - 系统根据识别结果自动关联知识图谱实体，生成症状解释和快速防治摘要； - 识别结果写入日志库并返回前端； - 若结果为重度或触发高危规则，则向告警模块推送告警事件； - 若置信度较低或用户提出异议，则进入专家审核纠错流程； - 专家纠错数据经审核后进入训练数据队列，用于后续增量训练和模型迭代； - 管理员可通过模型管理功能查看模型版本、评估指标、灰度部署状态和回滚记录。 - 接口能力 病虫害智能识别模块应提供统一 RESTful API，并支持内部 GRPC 调用。 (1)对外图像识别 API 必须全量包含： a. POST /api/v1/recognition/single，用于单张图像同步识别； b. POST /api/v1/recognition/batch，用于批量图像识别异步任务提交； c. GET /api/v1/recognition/result/{task_id}，用于查询异步批量识别结果； d. POST /api/v1/recognition/feedback，用于提交用户反馈和专家纠错结果。 (2)内部或管理员模型管理 API 必须全量包含： a. POST /api/v1/model/train，用于触发增量模型训练任务； b. GET /api/v1/model/versions，用于查看模型版本列表和评估指标； c. POST /api/v1/model/deploy，用于将指定模型版本部署到生产环境并支持灰度发布； d. POST /api/v1/model/rollback，用于回滚到指定模型版本。 接口应返回统一 JSON 结构，包含 code、message、data、request_id、latency_ms 等字段，并提供错误码、鉴权说明、OpenAPI 文档和调用示例。 - 内部对接能力 - 应从气象气候数据模块接收某地市各县市实时及历史气象参数，用于风险推理和推荐； - 病虫害智能识别模块应从 SYS-01 数据收集软件定期接收田间监测图像及综防数据，纳入训练数据集 - 应与用户管理模块对接，获取超级管理员、工作管理员、植保专家、枣农、访客等角色权限； - 应在识别到高危害等级病虫害时向告警模块推送告警事件。 - 性能指标 - 单类别病害或虫害识别准确率应达到单类别≥80%； - 病虫害识别综合准确率在标准测试集上应达到准确率≥85%； - 红蜘蛛卵粒（≤5px）、枣锈斑点、枣瘿蚊产卵痕等小目标漏检率≤20%； - 单张图像识别平均响应时间≤3 秒，TP99≤5 秒； - 图像识别 API 并发能力≥50QPS； - 批量识别任务满足 5 张图像≤30 秒； - 系统年统计口径可用性≥99.5%。 模型评估指标应包括 Accuracy、Precision、Recall、F1、混淆矩阵、分类别准确率、小目标召回率、严重程度评估一致性和模型版本对比报告。 - 数据要求 - 每张图像应标注病虫害类别、严重程度、发病部位、目标框或分割区域，并对红蜘蛛卵粒、枣瘿蚊产卵痕、枣锈斑点等小目标增加细粒度标注框； - 训练图像数据集初期不少于 2 万张标注图像，且 “7 病 8 虫” 15 类每类≥1000 张 - 数据应覆盖不同县市、不同物候期、不同拍摄角度、不同光照、不同背景、不同严重程度和田间实景条件； - 识别日志应至少包含 request_id、timestamp、user_id、geo_location、image_hash、recognition_result、small_target_flag、expert_feedback、latency_ms 等字段，日志保存周期不少于 12 个月； - 数据集应具备版本管理、质量审核、脱敏处理、备份恢复和专家纠错回流机制。 - 验收标准 - 在标准测试集上综合准确率≥85%，单类别≥80%，小目标漏检率≤20%； - 完成图像上传与预处理、“7 病 8 虫” 15 类识别、小目标特征检测、严重程度评估、结构化结果输出、批量识别、模型训练管理、专家审核纠错、统计分析和告警联动等功能 - 单图平均≤3 秒、TP99≤5 秒，识别≥50QPS，批量 5 张≤30 秒； - 识别结果日志完整、可审计、可追溯； - 专家纠错数据能够进入训练队列； - 模型支持版本切换、灰度发布和回滚； - API 接口通过 WebGIS、APP、微信小程序三端联调测试； - 相关操作说明、接口文档、测试报告和部署说明齐全。 ## （二）核心模块二：知识图谱模型基础软件模块 该模块负责构建、存储、管理和应用枣林病虫害领域知识图谱，提供知识导入、实体关系管理、语义检索、意图推荐、智能问答、综合防治推荐、相似病虫害辨别、气候关联推理、物候期风险预测和个性化防治建议等能力，是系统实现可解释诊断和智慧管理的重要基础。 - 细分功能 - 生长周期关联知识构建功能：将萌芽期、展叶期、花期、幼果期、膨大期、成熟期、休眠期等枣林生长周期阶段与病虫害发生规律、防治窗口期、风险等级和防治优先级建立关联。 - 领域本体构建功能：定义病虫害、防治方法、农药或生防制剂、发病规律、症状特征、环境因素、物候期、地理区域等实体类型，定义危害、防治方法为、发生季节为、适宜温度为、典型症状包括、适用生长阶段、发生于区域、相似病虫害、推荐药剂、联防策略等关系类型 - 知识数据导入功能：支持 CSV、JSON、Word、PDF、植保手册、地方规程、专家文档等资料导入，利用词向量语义识别、实体抽取、关系抽取和人工核验生成结构化知识。 - 知识存储与管理功能：基于 Neo4j 图数据库存储实体、关系和属性，支持知识增删改查、版本管理、审计日志、备份恢复和可视化编辑，支持动态演进更新。 - 知识查询与检索功能：支持按病虫害名称、防治方法、农药名称、症状关键词等进行实体查询、关系查询、多跳查询、图结构可视化和自然语言语义检索。 - 意图推荐与智能问答功能：支持枣农、植保专家、管理员等不同角色以自然语言提问，并返回有知识来源、可解释、可追溯的答案，支持多轮对话和上下文记录。 - 综合防治推荐功能：围绕农业防治、化学防治、物理防治、生物防治，结合综防、联防、生防、物防、人防要求生成建议。 - 相似病虫害辨别功能：根据症状描述、发病部位和典型图像特征，辅助区分枣炭疽病与枣褐斑病等相似病虫害。 - 个性化防治建议功能：结合识别结果、用户位置、季节、物候期、气候参数和历史发生规律，输出差异化病情解释与针对性防治方案。 - 业务流程 - 系统完成资料解析、分词去噪、实体抽取、关系抽取、冲突检测和人工核验； - 审核通过的实体关系写入知识图谱并形成版本记录； - 用户通过识别结果或自然语言问题触发知识查询； - 语义检索模块将用户问题映射到实体、属性和关系； - 知识查询服务完成实体查询、多跳关系推理或风险预测； - 推理推荐服务结合当前物候期、县市气象参数和用户角色生成综合防治建议； - 前端展示结构化知识、图谱关系或问答结果； - 专家可对知识条目进行增删改查，所有变更记录审计日志并可回滚。 - 植保资料、专家知识、历史病虫害数据、识别结果和气象气候数据进入知识治理流程 - 接口能力 知识图谱模型基础软件模块应提供实体查询、语义检索、推荐、问答和风险预测等标准接口，API 路径必须全量包含： - POST /api/v1/kg/search，用于自然语言语义检索和词向量语义识别； - GET /api/v1/kg/recommendation/{pest_id}，用于获取指定病虫害综合防治推荐方案，包含生防、物防、人防及联防联控建议； - POST /api/v1/kg/qa，用于智能问答、多轮对话和意图预测； - GET /api/v1/kg/risk/predict，用于结合气候数据和物候期预测当前阶段病虫害爆发风险。 - GET /api/v1/kg/entity/{entity_id}，用于查询实体详情，包括症状、防治方法、关联生长阶段和气候条件 - 接口应支持 JWT 或 OAuth 2.0 鉴权、RBAC 角色差异化输出、分页查询、错误码返回、请求追踪、调用审计和 OpenAPI 文档。 - 性能指标 - 三元组数量≥2000 条，并包含生长周期关联及气候关联数据； - 知识查询响应时间 TP99≤500 毫秒； - 知识图谱应覆盖不少于 30 种枣树病虫害，明确包含 “7 病 8 虫” 15 类及其他常发、偶发、新发病虫害 - 知识查询 API 并发能力≥200QPS； - 系统年统计口径可用性≥99.5%。 - 知识问答应具备可溯源能力，回答应引用对应实体、关系或文档来源；知识更新应具备审计记录，关键版本可回滚。 - 数据要求 - 实体属性应覆盖名称、别名、类别、症状、危害部位、发生阶段、适宜温湿度、传播条件、防治措施、推荐剂量或操作方式、风险等级、适用区域、来源文献等； - 关系类型应至少包括危害、防治方法为、发生季节为、适宜温度为、典型症状包括、适用生长阶段、发生于区域、相似病虫害、推荐药剂、联防策略等； - 知识来源应包括植保技术手册、病虫害防治规程、地方性植保资料、专家知识文档、历史监测数据、识别结果和气象气候参数； - 知识图谱数据应包括病虫害实体、防治方法实体、农药或生防制剂实体、发病规律实体、症状特征实体、环境因素实体、物候期实体和地理区域实体 - 所有知识数据应支持版本管理、人工核验、冲突处理、备份恢复和动态演进。 - 验收标准 - 知识图谱覆盖不少于 30 种枣树病虫害，三元组数量≥2000 条，并明确包含枣炭疽病、枣疯病、枣树锈病、枣缩果病、枣果腐病、枣褐斑病、枣叶黑斑病、枣芽象甲、枣瘿蚊、桃小食心虫、绿盲蝽、枣尺蠖、枣镰翅小卷蛾、枣红蜘蛛、枣龟蜡蚧； - 知识查询 TP99≤500 毫秒，知识查询≥200QPS； - 知识问答结果专业、可解释、可追溯； - 完成领域本体构建、生长周期关联知识构建、知识导入、图数据库存储、知识动态更新、实体查询、关系查询、自然语言语义检索、意图推荐、图谱可视化、智能问答、相似病虫害辨别、气候关联规律推理和个性化防治建议生成功能; - 综合防治建议覆盖农业防治、化学防治、物理防治、生物防治，并能按生防、物防、人防和联防联控要求分类输出； - 知识更新具备审计和回滚能力； - 通过 WebGIS、APP、微信小程序调用验证。 |  |  |  |  |
| 已有工作基础的说明（包括之前的已开发的系统、科创项目、指导老师研究项目等已有的基础）： 项目已有需求规格说明书作为开发依据，已明确系统定位、核心模块、功能需求、性能指标、接口需求、数据需求、开发运行环境和验收标准；已有任务书模板可作为实训管理和过程考核依据；需求中已经给出“7病8虫”15类病虫害清单、模型准确率指标、小目标识别指标、知识图谱覆盖指标、API路径、数据规模、部署环境和文档成果要求。团队可在此基础上开展数据整理、模型训练、知识图谱构建、接口开发、系统测试和成果材料编制。 |  |  |  |  |
| 其他相关说明： 关键指标与交付物核对清单 1. 7病8虫15类：枣炭疽病、枣疯病、枣树锈病、枣缩果病、枣果腐病、枣褐斑病、枣叶黑斑病、枣芽象甲、枣瘿蚊、桃小食心虫、绿盲蝽、枣尺蠖、枣镰翅小卷蛾、枣红蜘蛛、枣龟蜡蚧。 2. 模型指标：综合识别准确率≥85%，单类别≥80%，小目标漏检率≤20%。 3. 性能指标：单图平均≤3秒、TP99≤5秒；知识查询TP99≤500毫秒；识别≥50QPS；知识查询≥200QPS；批量5张≤30秒；可用性≥99.5%。 4. 数据指标：标注图像≥2万张，15类每类≥1000张；知识图谱覆盖≥30种病虫害、三元组≥2000条，并包含生长周期与气候关联。 5. 接口指标：识别API、知识查询API、模型管理API路径完整，支持WebGIS、APP、微信小程序三端联调。 6. 交付指标：用户手册、API文档、部署运维手册、操作说明书、应用操作与维护视频、工作报告、技术报告、验收报告、总结报告、答辩PPT、周进展报告、组员日志齐全，软件著作权申请不少于2件。 |  |  |  |  |
| 进 度 安 排 建 议 | 序号 | 预期进度 |  | 起止日期 |
|  | 1 | 实训开启，明确实训项目的目的与任务 |  | 6.1 |
|  | 2 | 提交《项目任务书》 |  | 6.2 |
|  | 3 | 提交《项目研究/开发计划书》，需要明确小组乃至每个组员的研发任务以及进度计划 |  | 6.5 |
|  | 4 | 中期检查，提交《项目中期检查报告》 |  | 6.17~6.18 |
|  | 5 | 实训终期答辩，提交成果物（包括但不限于项目终期答辩ppt、《项目研究/开发总结报告》、实训成果物打包、小组周进展报告、组员实训日志等），实训结束 |  | 7.6~7.7 |
| 说明 |  | 基于各自的横向题目特点与需求，可以给出各自的进度安排。 |  |  |